Wzór umowy  zał. nr.3 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  Nr…………….

zawarta w dniu 	w Jędrzejowie  pomiędzy Gminą Jędrzejów                         z siedzibą  w Jędrzejowie przy ul. 11- go Listopada 33 , reprezentowaną przez :

Marek Wolski – Burmistrz Jędrzejowa

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, a

…………………………………………………………………reprezentowaną przez :

……………………………………………………..

wybraną  w   wyniku   przeprowadzonego   postępowania   o   udzielenie   zamówienia   publicznego z dnia …………………………………………………………….. roku w trybie przetargu nieograniczonego

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą,

§1

- Przedmiotem umowy jest                                                                                                       „ Remont Parku 700 – lecia , alejki , plac zabaw – III etap”

- Zamówienie obejmuje swym zakresem roboty w zakresie ścieżek pieszych ,                 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

- III etap będący przedmiotem niniejszej umowy obejmuje wykonanie :

-zakresu  robót oznaczonych na załączonym szkicu poglądowym

- Zamówienie obejmuje swym  zakresem roboty w zakresie  określonym                               w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie III etapu remontu alejek ,placu zabaw

w tym:

Remont alejek:

- Rozebranie obrzeży trawnikowych

- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych.

- Rozebranie podbudowy z kruszywa

- Rozebranie schodów betonowych.

- Koryta wykonywane mechanicznie

- Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie

- Podbudowa z materiału kamiennego

- Obrzeża betonowe

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o nawierzchni z naturalnego nie barwionego kruszywa granitowego na podsypce z odsiewki kamiennej grubości 4 cm. Rodzaj kostki oznaczony nr 1 na załączonym rysunku.

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o nawierzchni z naturalnego nie barwionego kruszywa granitowego na podsypce z odsiewki kamiennej grubości 4 cm. Rodzaj kostki oznaczony nr 2 na załączonym rysunku.

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o nawierzchni z naturalnego nie barwionego kruszywa granitowego na podsypce z odsiewki kamiennej grubości 4 cm. Rodzaj kostki oznaczony nr 3 na załączonym rysunku.

- Ustawienie kostki typu krawężnik (schody)

- Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp

- Oczyszczenie przepustów

- Poszerzenie przepustu

- Karczowanie pni

- Inwentaryzacja powykonawcza całego Parku 700 – lecia

- Dokumentacja fotograficzna ( min 20 zdjęć na płycie CD)

Kolorystyka zgodnie z opisem na rysunku poglądowym i wykonanym II etapem

Plac zabaw

- Demontaż istniejących urządzeń placu zabaw.

- Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu równiarką

- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych

- Ułożenie trawy naturalnej rolowanej.

- Warstwy odsączające z piasku wykonane i zagęszczane mechanicznie

- Cokoły betonowe z elementów prefabrykowanych.

- Ogrodzenie z siatki  powlekanej koloru żółtego wysokości 1.5 m na słupkach

- Furtki wysokości 1.5 m; szerokość furtki 1,1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach.

- Zakup i montaż tablicy "Regulamin użytkowania placu zabaw"

- Montaż poprzez zabetonowanie ławek w ilości 4 sztuk.

- Montaż urządzeń placu zabaw.

Ilość robót podano w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiarze robót

§2.

Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania określony w § l zakres robót zgodnie z kosztorysem ofertowym , stanowiącym załącznik do niniejszej umowy,               a Wykonawca roboty te przyjmuje do wykonania.

§3.

- Strony zgodnie oświadczają, że:

- Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający „specyfikację istotnych warunków zamówienia", obejmujący istotne dla Zamawiającego postanowienia   i zobowiązania;

- Wykonawca zapoznał się z treścią formularza i przyjmuje do realizacji przedmiot umowy zgodnie z powyższą „specyfikacją istotnych warunków zamówienia"  oraz nie wnosi zastrzeżeń co do jej treści.

- Wykonawca dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia

§4

Ustala się następujące terminy realizacji umowy:

- rozpoczęcie prac nastąpi, po protokolarnym przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiającego  terenu budowy;

- zakończenie wszelkich prac nastąpi do dnia  15 lipca 2010 roku

§5.

Zamawiający oświadcza, że obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnić będzie Pan Piotr Suwała

§6.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy w osobie ………………………………………………………………

§7.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie ze szczegółową specyfikacja techniczną i kosztorysem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej wymogami najwyższej staranności i innymi wymogami zamawiającego określonymi  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy użyciu własnych materiałów                 i sprzętu oraz własnych sił i środków.

- Wykonawca może po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonanie części robót również innemu podwykonawcy niż wymieniony                      w ofercie przetargowej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia              i zaniedbania dostawców oraz podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne.

- Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

- Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

§  8.

l . Wykonawca zobowiązuje się w czasie prowadzenia robót do:

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej  staranności                                  z uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia;

- zapewnienia na terenie budowy, w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego porządku, przestrzegania przepisów BHP                            i właściwych warunków bezpieczeństwa.

2.	Wykonawca, od protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili oddania obiektów ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność wobec osób trzecich            za szkody wynikłe na tym terenie.

§ 9.

Do innych szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy :

- protokolarne przejęcie terenu budowy;

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym, specyfikacją techniczna wykonania   i   odbioru   robót   i   zasadami   wiedzy   technicznej ,  wymogami   zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- ścisła współpraca z Zamawiającym w toku realizacji przedmiotu umowy,                     a w szczególności dokonywanie zmian personalnych wśród osób zatrudnionych przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Zamawiającego;

- ubezpieczenie budowy na okres prowadzenia robót;

- prowadzenie dokumentacji budowy;

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców

- wykonanie i utrzymanie na własny koszt urządzeń i obiektów tymczasowych                     na terenie budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii elektrycznej             w okresie realizacji robót.

- niezwłoczne pisemne zawiadomienie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach które mogą przeszkodzić planowemu i prawidłowemu wykonaniu robót;

- pisemne   powiadamianie  Zamawiającego   (Inspektora   nadzoru)                                    o   planowanych   odbiorach częściowych i robotach zanikających;

- niezwłoczne pisemne powiadamianie Zamawiającego (Inspektora nadzoru)                o konieczności wykonania robót dodatkowych , zamiennych lub uzupełniajacych

- zgłoszenie przedsięwzięcia do odbioru technicznego  i  końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i usterek;

- w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu robót lub ich części                 w toku realizacji -naprawienie  ich  i  doprowadzenie do  stanu pierwotnego,   a nadto po  zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu i porządku w terminie  7 dni

- przekazanie   Zamawiającemu   dokumentacji   powykonawczej   oraz   rozliczenie   materiałów powierzonych i odzyskanych.

§10.

- Materiały użyte do  realizacji przedmiotu zamówienia powinny muszą spełniać wymogi określone przez Zamawiającego i podlegać kontroli jakości stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów oraz posiadać stosowne atesty.

- Wykonawca okaże na każde żądanie Zamawiającego, certyfikaty zgodności                    z Polską Normą oraz oznakowanie CE (ocena za zgodność ze zharmonizowaną normą europejską), aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, gwarancje i atesty w odniesieniu do używanych materiałów i urządzeń, z uwzględnieniem art. 10 Prawa budowlanego i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, póz. 881z póż. zmianami).

- Na każde żądanie Zamawiającego materiały, wobec których Wykonawca                nie spełni wymogu określonego w ust. 2, zostaną poddane na koszt Wykonawcy kontroli - badaniom   w   miejscu ich produkcji, na placu budowy, lub też                            w określonym przez Zamawiającego miejscu.

§11.

- Strony ustalają,  wynagrodzenie  za wykonanie zakresu robót określonego  w § 1

niniejszej  umowy wynosi ………………………..  zł brutto, słownie :………………	Wynagrodzenie netto wynosi   zł. (słownie:……………………..)     podatek VAT wg

stawki 22  %

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego wynikającą z konieczności zmiany zakresu robót albo przyjęcia robót  zamiennych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podziału zadania i jego realizacji w etapach. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych niniejszą umową, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone o wielkość wyceny tych robót. Odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji danego zadania lub zakresu robót nie powoduje powstania żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

§12.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie po zakończeniu   wszelkich robót i ich odbiorze końcowym na podstawie kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

- Termin zapłaty wystawianych przez Wykonawcę faktur wynosił będzie 30 dni, licząc  od dnia dostarczenia Zamawiającemu zweryfikowanej przez Inspektora Nadzoru, poprawnie wypełnionej faktury,   wraz   z   dokumentami   rozliczeniowymi   (w   szczególności  z   protokołami   odbioru końcowego).

- Faktura będzie płatna na konto Wykonawcy.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca nie przedstawi rachunku potwierdzającego wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy.( w przypadku jego występowania)

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługującej mu na podstawie niniejszej umowy na osobę trzecią, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§13.

- W odniesieniu do robót podlegających zakryciu lub zanikających Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) gotowość odbioru częściowego przedmiotu umowy informując o jego planowanym terminie, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- W razie niedopełnienie tego warunku Wykonawca obowiązany będzie na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywróci przedmiot robót do stanu pierwotnego.

- Strony postanawiają,, że z czynności odbioru częściowego spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

§14.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca  zgłosi   na  piśmie  Zamawiającemu   gotowość   przedmiotu   umowy do   odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne  do rozpoczęcia odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym terminie Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

- Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania

protokołu odbioru.

§15.

1.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują według
jego wyboru następujące uprawnienia:

1)	jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie                  z przeznaczeniem, a nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich połączone będzie   ze znacznymi trudnościami i opóźnieniem realizacji umowy, albo gdy Strony tak uzgodnią-Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej robót, zachowując jednak prawo do gwarancji i rękojmi.

2)	odmawiając odbioru może żądać wykonania stosownych poprawek, napraw         lub ponownego wykonania zausterkowanych robót albo wykonania przedmiotu umowy na  koszt Wykonawcy zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odpowiednich kar umownych oraz odszkodowania - zgodnie z § 16 niniejszej umowy.

2.	Jeżeli Wykonawca nie wykonał poprawek, napraw lub zausterkowanych robót,             o których mowa w ust. l pkt 2 , w uzgodnionym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania robót we  własnym  zakresie  na  koszt   Wykonawcy,  z zachowaniem  uprawnienia do  żądania kar umownych oraz uprawnień z tytuł rękojmi i gwarancji.

§16.

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie niniejszej umowy w formie kar umownych płatnych w następujących przypadkach                      i wysokościach:

1). Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w § 4 pkt 2 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa  w § 11 ust l, za każdy dzień zwłoki,

- każdy dzień zwłoki od ustalonego wspólnie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 11 ust. l,

- odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 11 ust. l.

2)	W razie stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w toku odbioru, kara umowna, o której mowa w ust. l lit b przysługuje zamawiającemu nawet jeśli nie upłynął jeszcze termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 pkt 3.                Po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy kary umowne określone w ust l litera   a  przysługuje Zamawiającemu bez względu na ustalony termin usunięcia stwierdzonych w toku odbioru wad.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego                  do pełnej wysokości poniesionej szkody, jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa wysokości poniesionych szkód.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn od siebie zależnych ,                                 z zastrzeżeniem § 18 ust. 2.

5)	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia    lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§17.

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze i estetycznie, zgodnie ze sztuką budowlaną i innymi warunkami umowy oraz bez wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią roboty nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na 36 miesięcy  licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających                z tytułu rękojmi w okresie gwarancji.

- W razie wystąpienia wad lub usterek Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni                      od dnia otrzymania zgłoszenia o wadach lub usterkach.

- Jeżeli Wykonawca nie usunął wad i usterek w uzgodnionym terminie, Zamawiający nalicza kary umowne zgodnie z § 16 umowy.

- Koszty usunięcia wad  i  usterek mogą być potrącane z wynagrodzenia                 lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Przed ukończeniem okresu gwarancji oraz po każdorazowym usunięciu ujawnionych w tym czasie wad i usterek, Strony niniejszej umowy spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego.

§18.

1.	Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu poniższych okoliczności:

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania nie rozpoczął lub przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez 2 tygodnie mimo sprzyjających warunków atmosferycznych oraz udostępnionego frontu robót,

- Wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania nie wykonuje robót zgodnie z umową i nie przestrzega technologii wykonania oraz projektu kolorystyki                               i specyfikacji technicznych

- Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia w terminie określonym w § 19 ust 3,

- zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ( art. 145 ust l Prawa zamówień publicznych).

- W przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 6 Wykonawcy nie przysługują żadne

roszczenia w stosunku do Zamawiającego i może on jedynie żądać wynagrodzenia

należnego mu tytułu wykonania części umowy

3.	Rozwiązanie umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 uważa się                         za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

4.	Przez istotną zmianę okoliczności, o której mowa w ust. l pkt 6 rozumieć należy

również znaczący spadek na rynku cen robót budowlanych, usług, dostaw, lub

materiałów  budowlanych, które pozostają w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Odstąpienie przez Strony od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej                 z podaniem uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacyjny robót na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty  i materiały na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie               od umowy.

- Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zawiadomić drugą Stronę o zamiarze odstąpienia na 30 dni przed terminem odstąpienia (okres wypowiedzenia).

§19

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się pod rygorem nieważności

w formie pisemnych aneksów sporządzonych za zgodą obu Stron.

- Niedopuszczalne są jednak pod rygorem nieważności zmiany postanowień umowy

w stosunku do treści oferty, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść

oferty na podstawie, której dokonano wyboru  Wykonawcy, chyba, że

konieczność prowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla

Zamawiającego.

- Wysokość należytego zabezpieczenia umowy ustala się w wysokości 2% ceny

całkowitej podanej w ofercie co stanowi kwotę   ……………zł  słownie . Wykonawca

przedmiotowe należyte zabezpieczenie umowy wniesie w dniu zawarcia umowy.

- Należyte zabezpieczenie umowy zostanie wniesione według wyboru Wykonawcy

w formie określonej w art. 148 Prawa zamówień publicznych.

- Zwrot należytego zabezpieczenia umowy zostanie dokonany zgodnie z zapisem

w art. 151 Prawa zamówień publicznych

§20.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowania odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

§21.

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§22.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach 1 egzemplarz               dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA	                                                                          ZAMAWIAJĄCY