załącznik Nr 6 do SIWZ

- projekt umowy –

#### UMOWA NR …………………..

zawarta w dniu ……………………. w Jędrzejowie  pomiędzy:

GMINĄ JĘDRZEJÓW, ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów

REGON …………………..…..,

NIP ………………………………..,

# Reprezentowaną przez : . …………………..……………………………….………………………………………..,

zwany dalej Zamawiającym, a

……………………………………….……………………..………………………………………..…………...….

REGON ……………………………..…………..,

NIP ………………………………………....,

# reprezentowanym przez: …………………………………………….…………………………………..………..,

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie” obejmująca  zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół  zalewu.

Zakres przedmiotu umowy określa projekt budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania                          i odbioru  robót budowlanych, oraz zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówień, dokonał wizji lokalnej terenu budowy i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia.

- Porozumienie się stron w sprawach związanych z wykonaniem umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej .

§ 2

- Strony ustalają terminy realizacji:

Protokolarne przekazanie placu budowy, projektów budowlanych (1 egz.) oraz dziennika budowy nastąpi w ciągu 14  dni licząc od dnia podpisania umowy.

Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 7 dni od dnia przekazania placu budowy

Zakończenie całego zadania do dnia 10 października 2011r.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach w projekcie budowlanym w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w projekcie budowlanym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i starty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia wpisem do dziennika budowy o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zawiadamiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 647 ¹ kodeksu cywilnego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonane roboty.

- Podwykonawcą robót ………………… będzie…………………

§ 4

- Zamawiający oświadcza, że powołał Inspektora Nadzoru:

………………………………………………………………

Działający w granicach umocowani określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623.).

- Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem Budowy jest: …………………………………………….

§ 5

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy                     do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonaniem umowy.

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

  - nie przestrzegają przepisów BHP

  - nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym

  - nie wykorzystują robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3                      pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

§ 6

- W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

  - zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów i dokumentacji powykonawczej. (dokumentacja powykonawcza musi być przedstawiona w wersji elektronicznej i pisemnej w ramach dokumentacji powykonawczej należy sporządzić również kosztorys zamienny w wersji uproszczonej).

  - przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne.

  - usunie materiały zbędne i uporządkuje plac budowy

§ 7

Wykonawca na własny koszt:

- Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie materiałów               i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, ogrodzenie placu budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponosząc koszty ich zużycia w okresie realizacji robót.

- Sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane                      (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

- Opracuje i przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru program zapewnienia jakości wykonania                 w którym określi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganymi normami.

- Zapewni dozór terenu budowlanego jak również ochronę znajdującego się na nim mienia.

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie                          z kosztami utylizacji.

- Jako wytwarzający odpady zobowiązany jest  do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.  Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem  ewentualnych

zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.

- Kwota pozyskana ze sprzedaży pozyskanego przy wycince drzew drewna  zostanie potrącona                           z wynagrodzenia Wykonawcy .

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych,

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania                           w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U.  Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ) oraz projektu budowlanego, szczegółowej specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych.

- W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw  jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

- Jeżeli do zakresu robót podlegających zapłaceniu przez Zmawiającego, w danym okresie rozliczeniowym wchodzą urządzenia oraz systemy mechaniczne, elektryczne lub elektryczne Wykonawca dostarczy dodatkowo po 1 egz. instrukcji eksploatacji i konserwacji tych urządzeń wraz                    z kopiami ich gwarancji podpisanymi za zgodność z oryginałem.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia  budowy i robót z tytułu szkód na kwotę 500 000,00 PLN które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umów   Zamawiającemu, w związku  z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody  oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich,   a powstałych w związku z prowadzonymi robotami).

- Wykonawca dostarczy do Zamawiającego dokument potwierdzający ubezpieczenie robót wykonawczych  ramach przedmiotu umowy, w zakresie określonym w ust. 1, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 10

- Cena wykonania przedmiotu umowy wynosi:………………….. -PLN, (słownie:……..) w tym podatek VAT

- Ustanawia się wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie Ogrodzenie terenu  rekreacyjnego wokół zalewu które wynosi………………. PLN w tym podatek VAT.

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy do robót wymienionych w ust. 2 zobowiązany jest do prowadzenia zgodnie z pozycjami wycenionego przedmiaru robót, księgi obmiaru wykonanych robót.

- Rozliczenie faktycznie wykonanych robót wymienionych w ust. 2  nastąpi kosztorysem zamiennym, na podstawie wskaźników cenowych ujętych w kosztorysie ofertowym w oparciu o sprawdzony przez inspektora nadzoru obmiar robót.

- Dla pozostałego zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia ustanawia się wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi …………PLN w tym podatek VAT

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie                             z projektem budowlanym, szczegółowa specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych , w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy.

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do projektu budowlanego:

- na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów  robót. Dopuszcza  się je tylko                         w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest  równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt. W tym  przypadku Wykonawca  przedstawia projekt zamienny zawierający opis  proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia od realizacji przez Zamawiającego. Koszty związane z  uzyskaniem akceptacji nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.

- w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentacje projektowa na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

8. W  przypadku, gdy określenie w ust. 4 pkt. 2 zmiany spowodują wzrost  kosztów, roboty te będą traktowane        jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z   ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

- Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót.

- Faktury  częściowe będą realizowane po zakończeniu elementów robót przewidzianych dla każdego z etapów robót zgodnie ze sporządzonym harmonogramem rzeczowo finansowym który przygotuje Wykonawca przed podpisaniem umowy . Fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane elementy robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, potwierdzone protokółem odbioru częściowego, podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

§ 12

- Zapłata nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru robót częściowych lub końcowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców , to Zamawiający ureguluje Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty, które wykonali podwykonawcy, po złożeniu przez nich pisemnego oświadczenia,  iż Wykonawca uregulował wobec nich zobowiązania za prace, które wykonali.

§ 13

- Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca udziela Zamawiającego zabezpiecza należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy,  tj kwoty …………..… PLN (słownie:………………………………………………………………………………………………../100).

- Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest………………………….....

- Część zabezpieczenia, gwarantująca  wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości zabezpieczenia, tj… …………….. PLN (słownie………………………..…………………………/100), zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia, tj……………………… - PLN (słownie ................................................................................................................................................../100),

służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 14 dni po

upływie okresu rękojmi.

- Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, określona w pkt. 1 można ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania  terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na   usuniecie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

§ 14

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, szczegółową  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami , przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami BHP.

§15

- Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru  końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.

- Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę.

- Zamawiający zakończy  czynności odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru , o ile nie nastąpi  przerwanie czynności odbiorowych.

§16

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót.

§17

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej  z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,                                  a Wykonawca będzie obciążony wszelkim kosztami z tego tytułu.

§ 18

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące                    w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi.

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin.                         O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.

- W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

- W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- W przypadku gdy Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających  z rękojmi , Zamawiający  może zlecić ich wykonanie innemu Podmiotowi na koszt Wykonawcy. Nie powoduje to odstąpienia od kar umownych określonych niniejszą umową.

§ 19

- Wykonawca udziela Zamawiającemu  rękojmi 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane i zainstalowane urządzenia

- Termin rękojmi  liczony jest od daty odbioru końcowego.

- Po upływie terminu rękojmi,  ustalonego w ust. 1, w ciągu 14 dni dokonany będzie ostateczny odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokołem.

§ 20

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu  zamówienia w wysokości 0,2%  wynagrodzenia określonego w  § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach  określonych w § 9 ust. 2 ,   § 17 i § 21 ust. 2 pkt C i D umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia  określonego w § 10 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy, licząc od terminu umownego na jej przekazanie;

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego odbioru końcowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia  po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli poniesione koszty przewyższą naliczone kary umowny.

§ 21

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienie od umowy przez jedną           ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zostanie zajęty  cały majątek Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

- Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał  realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy , gdy Zamawiający nie przystąpił   do odbioru końcowego , odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie  od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki    szczegółowe:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót   w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,                       na koszt tej strony , która była powodem odstąpienia od umowy;

- Wykonawca niezwłocznie, ale później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia       za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

§22

W  sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

§23

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności .

§24

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz                                              dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§25

Integralną część umowy stanowią:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Projekty budowlane.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA:

…………………………………….. 				 ……………………………………..