- Wnosimy o zmianę zapisu w pkt.1.1 FORMULARZA OFERTOWEGO dotyczącego terminów wykonania zamówienia , gdyż jest on niezgodny z zapisem pkt. III  SIWZ.

Winno być:

Termin realizacji zamówienia :

Etap I – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej do 28.12.2007r.

Etap II – ocieplenie ścian zewnętrznych i ocieplenie stropodachów do 30.06.2008r.

Odpowiedź:  Zapis w FORMULARZU OFERTOWYM został zmieniony

- Prosimy o wyjaśnienie czy dla każdego zadania wymienionego w SIWZ należy sporządzić odrębna ofertę na oddzielnym Formularzu Ofertowym?

Odpowiedź: Tak należy sporządzić odrębna ofertę na oddzielnym Formularzu Ofertowym

- Jeżeli tak to czy wymagane załączniki pod każdy Formularz Ofertowy należy załączyć oddzielnie?

Odpowiedź : Tak wymagane załączniki pod każdy Formularz Ofertowy należy załączyć oddzielnie

- Czy oferty winny być złożone w oddzielnych kopertach?

Odpowiedź: Tak winny być złożone w oddzielnych kopertach.

Dotyczy wzoru umowy załączonej do SIWZ:

Wnosimy o dokonanie modyfikacji wzoru umowy przez uwzględnienie powyższych zapisów:

1.§ 11  umowy dotyczących kar umownych :

a/ zapisy zawarte w tym paragrafie są niezgodne z prawem , gdyż przewidują kary umowne tylko po stronie Wykonawcy – czym naruszona została zasada równości stron umowy.

Zamawiający winien zmodyfikować §11 umowy poprzez wykreślenie pkt. 1 ppkt.”c” , gdyż kara umowna za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy została już określona w § 11 pkt.1 ppkt. ”b”

Zamawiający winien wpisać kary umowne jakie będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy np.:

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy – 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy – za każdy dzień opóźnienia ,

- za opóźnienie w przeprowadzeniu odbiorów częściowych i końcowego w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

-za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto , określonego w § 2 ust. 1 umowy.

2. W § 11 pkt.2 – ten zapis winien dotyczyć obu stron umowy i winien brzmieć:

-„ strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego”

3. § 11 pkt.3 – winien zawierać zapis dotyczący płatności kar umownych przez obie strony tej umowy.

4.§ 13 pkt.2 umowy dotyczący rozpoczęcia biegu okresu rękojmi jest sprzeczny z przepisami prawa cywilnego – art. 568 § 1 kc .

Z jego treści wynika , ze okres rękojmi rozpoczyna się od dnia kiedy rzecz została kupującemu wydana , a zatem w przypadku niniejszej umowy winien być zapis , ze okres rękojmi rozpoczyna swój bieg z dniem podpisania protokołu końcowego przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Dokonano modyfikacji wzoru umowy poprzez uwzględnienie powyższych zapisów