Załącznik Nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr …………/09

o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu ………………… r. w Jędrzejowie

pomiędzy.................................................................................... zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez :

1 ………………………………………………………………………………...........................

2. ………………………………………………………………………………..........................

a:

………………………………………………………………………………….......................…

……………………………………………………………………………….....................……..

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………………………...................………

2. …………………………………………………………………………………..................….

zwanym dalej Wykonawcą

zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w ………………………………………………………….   Krajowy Rejestr Sądowy  numer………………………………

Kapitał zakładowy

Regon …………………

NIP ……………..…………. Urząd Skarbowy…………………........…

w wyniku rozstrzygniętego dniu …………… r. postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści :

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy

§ 1

Zamawiający, stosownie do ustaleń w dokumentach przetargowych i oferty Wykonawcy,

zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:

Roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia

„ Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w         Jędrzejowie ”obejmujący :

- modernizację czaszy zalewu

- doprowadzenie wody do zalewu

- odcinkowy remont koryta rzeki Brzeźnicy

§ 2

Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje zakres robót:

- etap pierwszy bez prac obejmujących obsiew trawą:
• Oczyszczenie i pogłębienie czaszy zalewu

• Rozbiórka istniejących urządzeń i zabezpieczeń

• Wykonanie 2-óch ciągów drenaży odwadniających w dnie zalewu

• Uformowanie nasypu nowych skarp

•  Rozścielenie w dnie czaszy podsypki

•  Wyłożenie przesłony z geomembrany na powierzchni 14800 m²

•  Obciążenie geomembrany warstwą gruntu piaszczystego

•  Wykonanie plaży piaszczystej

•  Końcowe uformowanie nowych skarp

•  Ubezpieczenie skarpy czołowej zalewu płytami betonowymi

•  Wykonanie urządzeń, budowli i ubezpieczeń przy zalewie

•  Remont istniejącego mnicha betonowego

• Montaż pomp i uzbrojenia przyłącza w studni głębinowej

•  Doprowadzenie wody do zalewu przyłączem wodociągowym o długości 387,5m

• Odcinkowy remont koryta rzeki Brzeźnicy  w km 16+318 do 16+393

• Odcinkowy remont koryta rzeki Brzeźnicy  w km 16+405 do 16+504

•  Tymczasowa droga technologiczna dojazdowa

- etap drugi obejmujący tylko i wyłącznie prace w zakresie obsiewu trawą.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§ 3

Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez

Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 4

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

1) Dokumentacja projektowa.

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy

5) Oferta Wykonawcy,

które stanowią uszczegółowienie umowy o ile umowa nie reguluje danego zagadnienia.

§ 5

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy,

w  szczególności :

- ustawa Prawo zamówień publicznych

- ustawa Kodeks cywilny,

- ustawa Prawo budowlane,

a ponadto

- Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takie obowiązują w Polsce.

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄEGO

Ogólne obowiązki Zamawiającego

§ 6

Zamawiający jest zobowiązany do :

1) wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) przeprowadzenia odbiorów robót ulegających zakryciu

4) odbioru robót stanowiących przedmiot zamówienia,

5) przejęcia dokumentacji powykonawczej.

Przekazanie terenu budowy

§ 7

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

ROZDZIAŁ III. NADZÓR INWESTORSKI

Ustanowienie inspektora nadzoru

§ 8

Zamawiający powołuje Nadzór Inwestorski poprzez ustanowienie koordynatora –

inspektora nadzoru inwestycyjnego.

§ 9

Zgłoszenie składu nadzoru inwestorskiego nastąpi wpisem do Dziennika Budowy

w dniu jego przekazania Wykonawcy.

§ 10

Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo

Budowlane ( Dz.U. z 2006r. Nr156 poz.1118 z późn. zmian.), a w szczególności art.25-27.

ROZDZIAŁ IV. OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA WYKONAWCY

Ogólne obowiązki Wykonawcy

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zapewniający jego funkcje zgodnie z wymogami Zamawiającego, w szczególności m.in. do:

1) terminowego wykonania robót,

2) wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami

dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego

i autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki

inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym

i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz

jakości robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego,

3) uzyskania w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, protokołów odbioru

niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania,

4) nieodpłatnego zapewnienia obsługi geodezyjnej wykonywanych robót,

5) zamontowania na własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej

w sposób uzgodniony z odpowiednimi instytucjami oraz ponoszenia kosztów tych mediów

w okresie realizacji robót,

6) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich

miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami

i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy

i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

7) prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

8) przygotowania dokumentacji powykonawczej.

9) na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia

certyfikatów, świadectw jakości zgodnie z obowiązującymi normami na materiały

i urządzenia.

10) dokonanie próbnego napełnienia wodą i sprawdzenie szczelności zalewu.

§12

W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój

koszt :

1) kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, a w szczególności kierownika

budowy, którego objęcie funkcji zgłosi na piśmie;

2) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót;

3) gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia od Zamawiającego do

czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe

na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania

terenu budowy i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru końcowego;

4) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, aż do

dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu;

5) dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywóz

nieczystości, odprowadzenie ścieków, itp.;

6) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem

bezpośrednim nad robotami;

7) pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu;

8) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z projektu

i zakresu prac;

9) właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę;

10) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający

bezpieczne ich prowadzenie;

11) prowadzenie robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia

Zamawiającego.

12) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży polisę lub dany dokument

potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności co najmniej na okres obowiązywania niniejszej umowy.

Zlecanie robót podwykonawcom

§13

Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom innych  robót niż wymienionych w § 14 niniejszej umowy.

§14

Zakres robót przewidziany do realizacji w podwykonawstwie obejmuje wykonanie:
…………………………………………………………………………………………………..

§15

W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę robót wymienionych w § 14, musi on uzyskać

zgodę Zamawiającego na wybranych podwykonawców.

§16

Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę

pisemnej umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji

dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie

sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§17

Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części robót nie zmienia zobowiązań

Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania tej części robót.

§18

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania

podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§19

Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść

będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy.

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy

§20

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy

i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:

1) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

2) możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

3) możliwości zasilania w energie elektryczną, wodą, itp.,

4) stanu dróg dojazdowych,

5) innych danych potrzebnych do wykonania robót.

§21

Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia

zawarł w cenie ryczałtowej.

Wytyczenie obiektów i robót

§22

Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez

osoby uprawnione do tych czynności.

§23

Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy,

aż do osiągnięcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§24

W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca

odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§25

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice

informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny

spełniać wymogi określone przepisami oraz przez właściwe służby i inspekcje.

§26

Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek

wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory,

znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy.

§27

Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest

uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy.

§28.

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren robót w takim stanie

aby nie powstawały przeszkody komunikacyjne .

Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska

§29

Wykonawca, jako wytwórca i posiadacz odpadów ( z wyłączeniem pozyskanego drewna z karczowania drzew), wywiezie nadmiar mas ziemnych, gruz oraz pozostałe odpady na wysypisko w Potoku lub inne wskazane przez siebie miejsce. Przed wywiezieniem odpadów, wykonawca winien przedłożyć Burmistrzowi Miasta Jędrzejów informację o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (zgodnie z art. 24 ustawy o odpadach dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z poźn. zm.).

W przypadku powstania odpadów niebezpiecznych Wykonawca winien posiadać

stosowną decyzję zatwierdzającą Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi

oraz przekazać je firmie posiadającej stosowne zezwolenie.

Kopię informacji wraz z załącznikami, decyzję zatwierdzającą Program Gospodarki

odpadami Niebezpiecznymi oraz dokumenty potwierdzające ilość wytworzonych

i przekazanych odpadów należy przedłożyć Zamawiającemu wraz z innymi

dokumentami odbiorowymi.

§30

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami,

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku

z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny,

a w razie dopuszczenia do ich powstania zapłaci ( zrekompensuje) je bezpośrednio stronie trzeciej lub w innych przypadkach zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.

§31

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego i ewentualnego wykonania projektu

organizacji ruchu drogowego, Wykonawca uzyska zgodę zarządcy drogi oraz projekt

ten sporządzi ( na własny koszt) i zrealizuje, ponosząc opłatę za zajęcie i odtworzenie pasa drogowego.

§32

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu

zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a także roślinności przed ich

uszkodzeniem w czasie realizacji robót.

§33

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej

bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie

wpływ.

Dokumentacja powykonawcza

§34

Wykonawca sporządzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej

przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo

budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Dokumentację powykonawczą przekaże

Zamawiającemu po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

§35

Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru

wszelkich innych dokumentów, takich jak : atesty materiałowe, deklaracje zgodności

dla dostarczanych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych

i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp.,

§36

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnej inwentaryzacji geodezyjnej

wykonanych robót wraz z naniesieniem na mapy i dokonaniem niezbędną, powykonawczy

operat geodezyjny w 2 egzemplarzach wraz z dokumentem potwierdzającym wniesienia tych dokumentów do państwowych zasobów geodezyjnych oraz świadectwa jakości wyrobu (tam, gdzie są wymagane), a także dokumenty potwierdzające zgodność realizacji prac z aktualnymi przepisami ochrony środowiska – w dwóch egzemplarzach.

§37

Zamawiający nie dokona odbioru całości robót do czasu otrzymania od Wykonawcy

dokumentów wymienionych w § 36.

ROZDZIAŁ V. TERMINY REALIZACJI

Termin realizacji

§38

Wykonawca zrealizuje :  1-etap przedmiotu zamówienia wraz z  obiorem końcowym tego etapu do 15.11.2009r.  a 2- etap obejmujący obsiew traw do 01.05.2010r.

Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie opracowanego przez

Wykonawcę rzeczowo - finansowego harmonogramu realizacji zamówienia, który

stanowi załącznik do niniejszej umowy.

Wstrzymanie robót

§39

Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim

zakresie, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio

zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru.

Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie

robót :

1) zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru dla zabezpieczenia

prawidłowego wykonania robót,

2) powstało z winy Wykonawcy.

ROZDZIAŁ VI. ODBIORY

Odbiory robót budowlano –instalacyjnych

§40

W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz

robót ulegających zakryciu. W tym przypadku Wykonawca – po dokonaniu wpisu

terminu wykonania robót w Dzienniku Budowy – powiadamia inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robót i potwierdza ich wykonanie wpisem

do Dziennika Budowy.

Przewiduje się możliwość dokonania odbioru częściowego wykonanych robót.

§41

1. Po zakończeniu realizacji pierwszego etapu przedmiotu umowy dokonany będzie odbiór przedmiotu umowy w tym zakresie w ramach terminu, o którym mowa w § 38 niniejszej umowy.

2. Odbiór drugiego etapu przedmiotu umowy ( obsiew trawą) dokonany zostanie po wykonaniu tych prac.

3. Wykonawca w zakresie pierwszego etapu przedmiotu umowy zobowiązany jest do przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru:

- przeprowadzić na swój koszt przewidziane weryfikacje i próby wraz z uzyskaniem decyzji stosownych organów, jeżeli dla danego typu robót jest to wymagane prawem na swój koszt w tym:
 – próbnego napełnienia i kontroli szczelności ściany zalewu

– wymaganych prób końcowych i odbiorów przez przewidziane przepisami służby i inspekcje,

Wykonawca winien zawiadomić Inspektora Nadzoru o terminie, kiedy taka weryfikacja i próby mogą zostać rozpoczęte.

a) stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, że zakończył wszystkie roboty będące

przedmiotem umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez

inspektora nadzoru,

b) zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy, po wyczerpaniu wymogów prawa budowlanego w tym zakresie, 
c) skompletowania pełnej dokumentacji odbiorowej (projektów z naniesionym w trakcie

realizacji zmianami, inwentaryzacji geodezyjnej, protokołów prób i odbiorów, certyfikatów,

świadectw zgodności, atestów, itp.) i przekazania Inspektorowi Nadzoru – na swój koszt kompletną podpisaną przez kierownika budowy dokumentację powykonawczą uzgodnioną z projektantem w przypadku wprowadzenia rozwiązań zamiennych wraz z niezbędnymi protokołami, atestami materiałowymi, wynikami badań, aprobatami technicznymi, inwentaryzacją geodezyjną i wszelkimi innymi dokumentami wymaganymi przez umowę i obowiązujące w tym zakresie przepisy.
4. Odbiór drugiego etapu przedmiotu umowy wymaga pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę, o zakończeniu tych prac, poprzedzonych stosownym potwierdzeniem ich wykonania przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§42

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego  każdego etapu przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru o gotowości przedmiotu umowy do odbioru i daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

- Końcowy odbiór danego etapu przedmiotu umowy uznany będzie za dokonany w momencie podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy.

- W przypadku odmowy przyjęcia robót (stwierdzenia wystąpienia istotnych wad lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, polskimi normami bądź innymi normami obowiązującymi w zakresie przedmiotu umowy oraz warunkami umowy), zostanie określony powód nieodebrania robót i wyznaczony zostanie termin na usunięcie wad wraz z terminem ponownego przystąpienia do odbioru.

- Końcowy odbiór danego etapu przedmiotu umowy, winien być dokonany w obecności Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie stanowi przeszkody w ocenie wykonania przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że Wykonawca został powiadomiony w należyty sposób, co najmniej 7 dni przed datą „weryfikacji”.

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§43

1. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego robót budowlano –

instalacyjnych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały

następujące uprawnienia :

1) w przypadku wad nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na

usunięcie wad i odmówi odbioru do czasu usunięcia tych wad;

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

– odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- W przypadku warunkowego przyjęcia robót (stwierdzenie nieistotnych wad), protokół będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót, listę wad oraz ustalony przez strony termin ich usunięcia ( protokół odbioru warunkowego – odbiór z zastrzeżeniem).

- Nie usunięcie wad w terminie określonym w protokole odbioru warunkowego skutkuje naliczeniem przez Inwestora kar umownych liczonych od dnia określonego w warunkach jako dzień wyznaczony na termin usunięcia wad. Niniejsze nie ogranicza praw do kary umownej, o której mowa w § 60 lit. a jeżeli usuwanie wad następuje po upływie terminu, o którym mowa w § 38.

ROZDZIAŁ VII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

§44

Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy ustala się

w wysokości …………….........….. złotych brutto

słownie złotych:…………………………..………………………………......……………

…..........................................................................................................................................

w tym podatek VAT ............ % co stanowi .......................................................................zł

§45

Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości wymienionej w § 44 umowy

przez Wykonawcę, co wynika z istoty przetargu i związanym z tym ryzykiem

Wykonawcy.

ROZDZIAŁ VIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA

UMOWY

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 46.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy

w wysokości 3% wartości brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 44 w kwocie:

…………… zł (słownie zł: ……………………………………………………...........…)

w formie ………………………………………………………………………............…..

…………………………………………………………………………………............….

a) 70% wniesionego należytego zabezpieczenia umowy, tj. Kwotę …………….…...... zł

(słownie zł: ………………………………………………………….) przeznacza się

jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30%, tj. Kwotę ………...… zł

(słownie zł: ……………………………………………...……..……..) przeznacza się na

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi,

b) zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w następujących

terminach:

- część zabezpieczenia w wysokości 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie

robót, po końcowym odbiorze i wystawieniu faktury końcowej w terminie 30 dni,

licząc od daty jej doręczenia i po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar

przewidzianych umową,

- pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% służąca do pokrycia roszczeń

z tytułu rękojmi zostanie zwolniona lub zwrócona wykonawcy (na jego pisemny

wniosek) w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi i po ewentualnym potrąceniu

kar przewidzianych umową,

c) zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego , na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek wykonawcy

2. Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych musi zawierać warunek bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego.

3.Wyżej wymienione kwoty podlegające zwrotowi mogą ulec zmniejszeniu w związku z potrąceniami z tytułu złej jakości robót, nie dotrzymania terminu wykonania umowy lub nakładami poniesionymi przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, niezależnie od naliczonych kar umownych.
4.W przypadku wydłużenia stosownym aneksem umownym terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przedłoży niezwłocznie po jego podpisaniu nowe zabezpieczenie lub aneks do istniejącego zabezpieczenia należytego wykonania umowy uwzględniający nowe terminy.
5.W przypadku gdy  w toku odbioru końcowego wyznaczony zostanie termin na usunięcie wad wychodzący poza umowny termin zakończenia przedmiotu umowy, Wykonawca przedłoży niezwłocznie aneks lub nowe zabezpieczenie wykonania umowy uwzględniający nowe terminy.

ROZDZIAŁ IX. ROZLICZENIA

Rozliczenia

§47

Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół przyjęcia robót podpisany przez

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Protokół ten będzie stanowił załącznik do faktury.

Protokół przyjęcia robót może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są

zakończone i zgodne z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Protokół odbioru

przedmiotu umowy winien być ponadto podpisany przez Zamawiającego

§48

Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy

…………………………………………………………………...........................………..

§49

Należność Wykonawcy będzie płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania przez

Zamawiającego dokumentów rozliczeniowych, potwierdzonych przez Inspektora, z zastrzeżeniem § 52.

§50.

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z rachunku Zamawiającego.

1. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe po wykonaniu przez Wykonawcę

zakresu robót odpowiadających wartości faktury na podstawie protokołów odbioru

potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

2. Pierwsza faktura częściowa może być wystawiona po zrealizowaniu minimum 30%

wartości przedmiotu zamówienia.

§51

Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z wystawioną fakturą Zamawiającemu, pisemnego, oświadczenia Podwykonawcy  którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które są należne podwykonawcy z tej faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

§52

W przypadku nie dostarczenia  oświadczenia, o którym mowa w § 51 Zamawiający

zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równiej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania takiego  oświadczenia.

§53

- W przypadku gdy Zamawiający w ciągu 14 dni nie otrzymania oświadczenia, o którym mowa w § 51, Zamawiającemu przysługuje prawo do bezpośredniej zapłaty należności na rzecz podwykonawcy, z tytułu wykonanych przez niego i odebranych robót w zakresie przedmiotu objętego niniejszą umową z należności wynikających z wystawionej faktury przez Wykonawcę dla tego zakresu robót. Niniejsze uprawnienie dla Zamawiającego jest skuteczne w całokształcie obowiązywania przedmiotowej umowy i nie wymaga jakichkolwiek innych szczegółowych upoważnień ze strony Wykonawcy.

Uregulowanie należności Wykonawcy na rzecz podwykonawcy stanowi uregulowanie wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tego tytułu i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę i uregulowanych na zasadach jak w niniejszym paragrafie.

§54

Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu

umowy powołując się na okoliczności wstrzymania płatności należności przez

Zamawiającego z powodów określonych w § 52-53.

ROZDZIAŁ X. RĘKOJMIA

§55

Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za

wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego

i powstałe w okresie rękojmi.

§56

1. Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy dla pierwszego etapu przedmiotu umowy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, oraz 12 miesięcy dla drugiego etapu przedmiotu umowy. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.

2. Okres biegu zarówno rękojmi jak i gwarancji jakości rozpoczyna się z chwilą odbioru końcowego danego etapu przedmiotu zamówienia po usunięciu ewentualnych wad, bez względu na fakt, czy uprzednio nastąpiło przejęcie jakiejś części przedmiotu umowy.
3. Przed upływem okresu gwarancyjnego (rękojmi i gwarancji jakości) oraz kiedy wszystkie wady lub szkody zostaną naprawione i dokonany został ostateczny przegląd pogwarancyjny, wystawiony zostanie Wykonawcy protokół przejęcia ostatecznego zawierający datę, z którą Wykonawca wypełnił swoje zobowiązania wynikające z umowy.

4. Umowa nie będzie uznana za w pełni wykonaną, dopóki protokół przejęcia ostatecznego nie zostanie podpisany, lub nie będzie można uznać, że został on podpisany.

§57

W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający

zażąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie

usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na ryzyko i koszt Wykonawcy. Usunięcie wad na ryzyko i koszt Wykonawcy nie ogranicza praw Zamawiającego z tytułu § 60 lit. b.

§58

Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady

powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych

metod wykonania robót, stosowanych przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ XI. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§59

1. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu

karę umowną stanowiącą 10% wynagrodzenia określonego w § 44 .

2) Zamawiającemu  zapłaci  Wykonawcy kary umowne, liczoną od kwoty jego

wynagrodzenia określonego w § 44 w następujących wysokościach:

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  10% wynagrodzenia umownego brutto,

§60

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, liczoną od kwoty jego

wynagrodzenia określonego w § 44 w następujących wysokościach:

a) za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową w wysokości równej  0,1%  za każdy dzień  zwłoki licząc od wartości  brutto wynagrodzenia.

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie rękojmi

w wysokości ustalonej w pkt 1 – licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego do

usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki.

§61

1. Kary o których mowa wyżej w płacone są przelewem na wskazany przez Strony rachunek bankowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia żądania zapłaty takiej kary umownej.

2. W przypadku niezapłacenia należnych kar od Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo do ich potrącenia z wierzytelności (należności z faktur) przysługującej Wykonawcy za wykonane roboty.

3. Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wartości wad.

4. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia

odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 62

Za odstąpienie od umowy lub części umowy na mocy art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych odszkodowania i kary umowne nie przysługują.

§ 63

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy  pisemnej  pod  rygorem nieważności.

§ 64

We  wszystkich sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

§ 65

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do jego rozpoznania jest sąd powszechny właściwy dla strony pozwanej.

§ 66

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY       			                                WYKONAWCA